Протокол

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы МР Туймазинский район на 2017 год»

г. Туймазы

20.04.2017г.

Время проведения с17-00до18-45.

Место проведения: г. Туймазы, ул. Чехова, ДД(Ю)Т, актовый зал.

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рахматуллин Э.В. | Глава Администрации городского поселения город Туймазы - **председатель общественной комиссии** |
| 2 | Халиуллин Б.З. | Заместитель главы Администрации МР Туймазинский район – сопредседатель |
| 3 | Гиниятуллин А.А. | Начальник отдела ЖКХ Администрации муниципального района Туймазинский район -заместитель председателя |
| 4 | Валеев Р.Р. | Заместитель главы Администрации городского поселения город Туймазы по благоустройству - заместитель председателя |
| 5 | Гарапова Л.А. | Управляющий делами Администрации- секретарь комиссии |
| 6 | Гимазетдинова Э.Я. | Специалист 1 категории Администрации - секретарь комиссии |
|  | **Члены:** | |
| 7 | Сайфуллина Р.Н. | Директор МБУ «Архитектура и градостроительство» |
| 8 | Шакиров И.М. | И.о. начальника отдела благоустройства Администрации городского поселения город Туймазы |
| 9 | Ващук Д.С. | Депутат Совета городского поселения город Туймазы по избирательному округу № 15 |
| 10 | Загретдинов И.В. | Директор ООО «Жилсервис - 3» |
| 11 | Фазуллин А.М. | Председатель Туймазинской городской и районной Общественной Организации Башкирской Республиканской Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов |
| 12 | Колесникова М.А. | Главный редактор газеты «Туймазинский вестник» |
| 13 | Калашникова Н.В. | Председатель  союза домовых комитетов многоквартирных домов |

Отсутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сафин М.С. | Депутат Совета муниципального района Туймазинский район по избирательному округу № 3 |
| 2 | Хасанов А.Б. | Заведующий сектором по молодежной политике Администрации муниципального района Туймазинский район |
| 3 | Ахмалетдинов А.М. | Директор МУП «УКС» |

Приглашенные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Семочкина Л.С. | Руководитель    местного отделения Партии «Единая Россия» по Туймазинскому району |
| 2 | Кашфуллина Л.К | член Регионального штаба ОНФ в РБ |
| 3 | Гареева М.А. | заместитель директора по УВР ДД(Ю)Т |
| 4 | Сабирзянова Р.Р. | заместитель директора по АХЧ ДД(Ю)Т |

Граждане, зарегистрировавшиеся для участия в общественном обсуждении - \_\_\_\_ человек.

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы МР Туймазинский район на 2017 год»;

2. Заслушивание предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы МР Туймазинский район на 2017 год »

3. Заслушивание предложений заинтересованных лиц о включении в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы МР Туймазинский район» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. Определение состава работ на 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу:

**Докладчик: Рахматуллин Э.В.**

Благоустройство территории городского поселения является одной из актуальных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Одним из важных вопросов является благоустройство придомовых и общественных территорий.

Проект муниципальной программы ««Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы МР Туймазинский район на 2017 год» размещен сайте Администрации городского поселения 16 марта 2017 года для общественного обсуждения.

Целью реализации муниципальной Программы является формирование в кварталах жилой застройки, а также в местах массового пребывания населения среды, благоприятной для проживания и отдыха населения.

В рамках реализации проекта определены суммы по муниципальным районам и поселениям Республики Башкортостан.

**Предполагаемая сумма в рамках проекта для городского поселения г.Туймазы определена в размере 43,3 млн.руб., из них 2/3 будет направлено на дворовые территории (28 905 095 рублей), 1/3 – на благоустройство общественных мест (14 452 547 рублей);**

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, а также мест массового пребывания населения, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

1. ***Благоустройство дворовых территорий МКД:***

— минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

— дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) обустройство тротуаров, пешеходных дорожек

1. ***Благоустройство общественных мест:***

—  перечень объектов по благоустройству общественных мест:

-  благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры, ЗАГС и др.);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

Обязательное установление видеонаблюдения.

На сегодняшний день, на территории городского поселения насчитывается 480 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 485 760 тыс. кв. м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 148 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 149776 тыс. кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 29,7 %.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ (скамейки, урны и др) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Для включения дворовой территории МКД в программу благоустройства на 2017 год необходимо было сделать 3 шага:

1. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, нужно определить комплекс работ по благоустройству территории с обязательным софинансированием из средств собственников помещений в размере не менее 5% от общей стоимости таких работ.

Собственники дома вместе с управляющей компанией могут выбрать 2 варианта благоустройства:

- минимальный перечень благоустройства

- дополнительный перечень благоустройства.

2. Выбрав вариант благоустройства, собственники принимают решение с предложением включить свою дворовую территорию в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. Решение оформляется в виде протокола общего собрания собственников.

К протоколу следует приложить эскиз (рабочий рисунок, дизайн-проект) благоустройства территории

1. Подать заявку в срок до 30 марта 2017 года.

По состоянию на 30 марта получено 35 заявок по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, из них 13 МКД представили неполный пакет документов в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением Администрации ГП г. Туймазы от 20.02.2017 № 58 (приложение № 1)

07 апреля на заседании Общественной Комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» было одобрено 22 заявки от МКД и 9 объектов наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ» на 2017 год» с последующим обсуждением на общественных слушаниях.

На сегодняшние слушания выносим на обсуждение следующие дворы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адресный ориентир | Виды работ | Примечания |
| Дворовая территория ул. Южная, МКД, № 54 | - ремонт дворовых проездов (500 кв.м, установка бордюров – 250м);  - оборудование детской и спортивной площадки (550 кв.м);  - оборудование автомобильной стоянки (550кв.м )  - обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (129 кв.м.), бордюров на тротуар (148 м.) | ООО УК  «КомТехСервис»  Заявка от 24.03.2017 |
| Дворовая территория ул. Чапаева, МКД №28 | - ремонт дворовых проездов (1770кв.м);  - установка скамеек (5 шт.)  - оборудование детской спортивной площадки (550кв.м);  - оборудование автомобильной парковки (360кв.м)  - обустройство тротуаров (70кв.м) | ООО УК  «Содружество»  Заявка от 27.03.2017 |
| Дворовая территория ул. Южная, МКД № 52 | - ремонт дворовых проездов (820кв.м);  - установка скамеек (5 шт.)  - оборудование детской спортивной площадки (550кв.м);  - оборудование автомобильной парковки (502кв.м)  - обустройство тротуаров (70кв.м) | ООО УК  «Содружество»  Заявка от 27.03.2017 |
| Дворовая территория ул. Чапаева, МКД  №26, ул. Южная, МКД № 52Б | - ремонт дворовых проездов (3720кв.м);  - устройство автостоянки (280 кв.м);  - ремонт автостоянки (65 кв.м); | ООО УК «ЖКХ»  Заявка от 28.03.2017 |
| Дворовая территория ул. Южная, МКД №№ 50, 50А,50Б,52А | - ремонт дворового проезда (4548кв.м);  - расширение дворового проезда (1709 кв.м);  - обеспечение освещения дворовых территорий (устройство опор освещения);  - устройство автостоянки (425кв.м);  - обустройство тротуаров (313 кв.м )  - оборудование детской спортивной площадки | ООО УК «ЖКХ»  Заявка от 28.03.2017 |
| Дворовая территория ул. Луначарского, МКД № 30 А | - ремонт дворового проезда;  - расширение дворового проезда;  - обустройство тротуаров;  - обеспечение освещения дворовых территорий (устройство опор освещения); | ООО УК «ЖКХ»  Заявка от 28.03.2017 |
| Итого: 10 МКД |  |  |

Слушали:

**Объекты наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Место | Виды работ | Примечания |
| 1 | ДДиЮТ (дом детского и юношеского творчества) | - строительство стоянки для парковки машин;  - оборудование постоянно действующей сцены на улице;  - строительство и оборудование детской площадки;  - дополнительное освещение | МБОУ ДО ДД(Ю)Т  Заявка от 20.03.2017 |
| 2 | ЦПКиО (центральный парк культуры и отдыха) | - капитальный ремонт освещения территории парка;  - строительство пешеходных дорожек и площадок под скамейки и урны;  - устройство резинового покрытия для воркаута;  - устройство брусчатки вокруг игровой горки;  - установка детской игровой площадки  - установка скамеек (30 штук);  - установка урн (30урн);  - установка парковых вазонов (5 шт.);  - установка МАФ;  - установка уличных форм для цветов и клумб | МУП «ЦПКиО»  Заявка от 24.03.2017 |
| 3 | Круговая развязка (ул. Островского – ул. С.Юлаева – ул. Южная) | - установка малой архитектурной формы | Туймазинская общественная организация ветеранов боевых действий «Серпантин»  Заявка от 24.03.2017 |

**Слушали:**

**Докладчик Ващук Д.С.**  – директора МУП «ЦПКиО» - ознакомил с планом благоустройства МУП «ЦПКиО». (проектно-сметная документация на благоустройство ЦПКиО имеется. Предусматривается выполнить работы по - обустройство освещения территории парка;- устройство, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек; - устройство резинового покрытия для воркаута; - устройство брусчатки вокруг игровой горки; - установка скамеек (30 штук); - установка урн (30урн); - установка парковых вазонов (5 шт.); - установка МАФ; - установка уличных форм для цветов и клумб (заявка, смета, дизайн-проект имеется).

**Докладчик Гареева М.А.** – заместителя директора по УВР ДД(Ю)Т – ознакомила с планом благоустройства ДД(Ю)Т. Планируется выполнить - строительство стоянки для парковки автомашин; - оборудование постоянно действующей сцены на улице; - оборудование детской игровой площадки - установка скамеек; - установка урн для мусора; - установка малых архитектурных форм; - обустройства освещения (заявка, смета, дизайн-проект имеется).

**Докладчик Биккинин В.С**. – председатель Туймазинской общественной организации ветеранов боевых действий «Серпантин» - ознакомил с планом благоустройства круговой развязки (ул. Островского – ул. С.Юлаева – ул. Южная). Планируется установка стелы (заявка, смета, дизайн-проект имеется).

Тем, кто не увидит своего двора или желаемой общественной территории в списке объектов на этот год, а также те, кто по каким-либо причинам не смогут в ближайшее время оформить предложения на включение в программу, расстраиваться не стоит. Государственная программа субсидий предусматривает финансирование ежегодно до 2022 года. Это значит, что дворы и городские территории общего пользования, не вошедшие в программу сейчас, будут включены в программу формирования современной городской среды следующих лет.